ул.Шукшина ,1 (2014)

| № | Наименование | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | Отложены до |  |
| 1. | Ремонт м/п швов | м/п | 200 | 56000 |  |  |  | 3й квартал |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт кровли | м2 | 2700 | 1260000 |  |  |  | 2-3й квартал |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 115000 |  |  |  | 1й квартал |  |  |  |  |